Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет строительства и архитектуры

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета строительства и архитектуры

_________________________ П.В. Борков Подпись

«____» _________________ 202__ г.

ГРАФИК (ПЛАН)

Производственная (Технологическая) практика

обучающегося группы ХХХ-ХХХ_____   _Иванов Иван Иванович_____________

Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося

Содержание практики

| Этапы практики | Вид работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| организационно - ознакомительный | Проводится разъяснение этапов и сроков прохождения практики, инструктаж по технике безопасности в период прохождения практики, ознакомление: - с целями и задачами предстоящей практики, - с требованиями, которые предъявляются к студентам со стороны руководителя практики; - с заданием на практику и указаниями по его выполнению; - с графиком консультаций; - со сроками представления в деканат отчетной документации и проведения зачета. - В качестве объекта практики выбирается предприятие или организация, основным видом экономической деятельности которого, является строительство, эксплуатация или ремонт объектов недвижимости. | ХХ.ХХ.ХХХХ – ХХ.ХХ.ХХХХ |
| прохождение практики | - ознакомление с выбранным объектом практики, его типом, принципом работы, технологической схемой производства, основными заказчиками строительно-монтажных или проектно-конструкторских работ, экологическими и экономическими аспектами; - выполнение индивидуального задания, полученному на первом организационно-ознакомительном этапе практики; - сбор, обработка и систематизация собранного материала; - анализ полученной информации; - подготовка проекта отчета о практике; - устранение замечаний руководителя практики. | ХХ.ХХ.ХХХХ – ХХ.ХХ.ХХХХ |
| отчетный | - оформление дневника и отчета о прохождении практики; - защита отчета по практике на оценку. | ХХ.ХХ.ХХХХ – ХХ.ХХ.ХХХХ |

Руководитель практики от Института

Заведующий кафедрой_____________________________________________________________

Должность, ученая степень, ученое звание

____________________             ______________________

Подпись                                                                         И.О. Фамилия

«___» ______________ 202__г.

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________

должность

__ СКАН ПОДПИСИ _  ______ Петров Петр Иванович

Подпись                                                                       И.О. Фамилия

« ХХ »  ХХХ  202Х г.

Ознакомлен                                      СКАН ПОДПИСИ            Иванов Иван Иванович

Подпись                                                             И.О. Фамилия обучающегося

« ХХ »  ХХХ  202Х г.

Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет строительства и архитектуры

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета строительства и архитектуры

_________________________ П.В. Борков Подпись

«____» _________________ 202__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Технологическая практика

обучающегося группы     ХХХ-ХХХ                        Иванов Иван Иванович

шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося

Место прохождения практики:

ООО «СЕМИРЕЧЬЕ-СТРОЙ» г. Одинцово

(полное наименование организации)

Срок прохождения практики: с « ХХ »  ХХХ 202Хг.  по « ХХ »  ХХХ 202Хг.

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:

Содержание индивидуального задания

- Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. - Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурную схему функционирования подразделений, служб и отделов, управления ими. - Сформулировать круг задач в рамках целей технологической практики и выбрать способы их решения; - Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

- Изучить основные параметры технических и технологических решений в рамках прохождения технологической практики - Изучить нормативно-правовые и нормативно-технические документы в рамках прохождения технологической практики. - Изучить методы оценки технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам в рамках прохождения технологической практики. - Изучить способы оценки технического состояния зданий и сооружений в рамках прохождения технологической практики.

- Изучить правила и рекомендации по выбору и систематизации информации о здании (сооружении) при проведении предварительных исследований в рамках прохождения технологической практики. - Изучить методы, приемы, средства и порядок выполнения натурных обследований, испытаний строительных конструкций для реконструкции зданий (сооружений). - Изучить способы обработки и формализацию результатов исследований, обследований и испытаний при реконструкции зданий и сооружений в рамках прохождения технологической практики. Изучить требования к составлению проектов отчетов по результатам обследования (испытания) в рамках прохождения технологической практики.

- Изучить комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для организации работ по возведению зданий и сооружений в рамках прохождения технологической практики. - Изучить организационные и технологические схемы возведения зданий промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения технологической практики. - Изучить правила проведения и составления схем контроля качества строительно-монтажных работ в рамках прохождения технологической практики. - Изучить принципы разработки технологических карт на производство строительно-монтажных работ и методы составления исполнительной документации в рамках прохождения технологической практики.

- Изучить методы производства строительно-монтажных работ в рамках прохождения технологической практики. - Изучить структуру оперативного плана строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений. - Изучить правила составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений в рамках прохождения технологической практики. - Изучить этапы реализации строительного генерального плана строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения технологической практики. - Изучить этапы реализации календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения технологической практики.

- Изучить основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в рамках прохождения технологической практики. - Изучить нормативно-технические документы для выполнения технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения технологической практики - Изучить методы технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения на основании нормативно-технических документов в рамках прохождения технологической практики. - Изучить базу современных укрупненных сметных нормативов и методической документации в части их применения. - Изучить способы определения стоимости проектируемого здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения по укрупненным показателям в рамках прохождения технологической практики. - Изучить методы технико-экономической оценки конструктивных решений в рамках прохождения технологической практики. - Изучить методы осуществления оценки основных технико-экономических показателей проектных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского в рамках прохождения технологической практики.

Руководитель практики от Института

Заведующий кафедрой____________________________________________________________

Должность, ученая степень, ученое звание

____________________             ______________________

Подпись                                                                         И.О. Фамилия

« __ »  _____________ 202__ г.

.

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________

должность

__ СКАН ПОДПИСИ _  ______ Петров Петр Иванович

Подпись                                                                       И.О. Фамилия

« ХХ »  ХХХ  202Х г.

Иванов

Ознакомлен                                      СКАН ПОДПИСИ                Иванов Иван Иванович

Подпись                                                             И.О. Фамилия обучающегося

« ХХ »  ХХХ  202Х г.

ОТЧЕТ

о прохождении практики

ХХХ-ХХХ

| обучающимся группы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (код и номер учебной группы) |  |

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Место прохождения практики:

ООО «СЕМИРЕЧЬЕ-СТРОЙ» Московская область, г. Одинцово

(полное наименование организации)

Руководители производственной практики:

от Института:

(фамилия, имя, отчество)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание, должность)

от Организации: Петров Петр Петрович

(фамилия, имя, отчество)

ХХХХ

(должность)

1. Индивидуальный план-дневник производственной (технологической) практики

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на основании полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

| № п/п | Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику | Дата выполнения этапов работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определиться с местом прохождения практики | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 2 | Ознакомиться с тематикой ВКР по направлению подготовки 08.03.01 Строительство | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 3 | • Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка • Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. - Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурную схему функционирования подразделений, служб и отделов, управления ими. - Сформулировать круг задач в рамках целей технологической практики и выбрать способы их решения; | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 4 | - Изучить правила и рекомендации по выбору и систематизации информации о здании (сооружении) при проведении предварительных исследований в рамках прохождения производственной практики. - Изучить методы, приемы, средства и порядок выполнения натурных обследований, испытаний строительных конструкций для реконструкции зданий (сооружений). - Изучить способы обработки и формализацию результатов исследований, обследований и испытаний при реконструкции зданий и сооружений в рамках прохождения производственной практики. - Изучить требования к составлению проектов отчетов по результатам обследования (испытания) в рамках прохождения производственной практики. | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 5 | - Изучить комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для организации работ по возведению зданий и сооружений в рамках прохождения производственной практики. - Изучить организационные и технологические схемы возведения зданий промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения производственной практики. - Изучить правила проведения и составления схем контроля качества строительно-монтажных работ в рамках прохождения производственной практики. - Изучить принципы разработки технологических карт на производство строительно-монтажных работ и методы составления исполнительной документации в рамках прохождения производственной практики. | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 6 | - Изучить методы производства строительно-монтажных работ в рамках прохождения производственной практики. - Изучить структуру оперативного плана строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений. - Изучить правила составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений в рамках прохождения производственной практики. - Изучить этапы реализации строительного генерального плана строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения производственной практики. - Изучить этапы реализации календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в рамках прохождения производственной практики. | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 7 | Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи) | ХХХ-ХХХ | Выполнено |
| 8 | Сдача отчета | ХХХ-ХХХ | Выполнено |

«ХХ» ХХХ 202Х г.

| Обучающийся | СКАН ПОДПИСИ |  | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | И.О. Фамилия |

2.Дневник производственной (технологической) практики:

| Дата | Краткое содержание работы, выполненное обучающимся, в соответствии с индивидуальным заданием | Отметка руководителя практики от организации (подпись) |
| --- | --- | --- |
| 01.09.21 | Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка. |  |
| 02.09.21 | Знакомство с методами, приемами, средствами выполнения натурных обследований, испытаний строительных конструкций |  |
| 03.09.21 | Знакомство с проектной документацией на строительства здания. |  |
| 04.09.21 | Изучение использованных автоматизированных комплексов. |  |
| 05.09.21 | Изучение климатических характеристик местности. |  |
| 08.09.21 | Изучение технического задания на проектирование магазина. |  |
| 09.09.21 | Анализ объемно-планировочных решений здания магазина. |  |
| 10.09.21 | Анализ энергоэффективности проекта здания магазина. |  |
| 11.09.21 | Анализ материала расчетного обоснования проекта здания. |  |
| 12.09.21 | Расчетные решения по прочности, жесткости и устойчивости. |  |
| 13.09.21 | Тепловой расчет ограждающих конструкций здания магазина |  |
| 14.09.21 | Изучение календарного плана строительства здания магазина |  |
| 17.09.21 | Изучение строительного генерального плана здания магазина. |  |
| 18.09.21 | Анализ организационных схем строительства здания. |  |
| 19.09.21 | Знакомство с исходно-разрешительной документацией. |  |
| 20.09.21 | Анализ технологических решений при возведении зданий. |  |
| 21.09.21 | Знакомство с рабочей документацией.организации работ. |  |
| 24.09.21 | Анализ технологических карт на виды строительных работ. |  |
| 25.09.21 | Знакомство с решениями по электроснажению. |  |
| 26.09.21 | Знакомство с решениями по водоснабжению и канализации |  |
| 27.09.21 | Знакомство с решениями по тепло и газоснабжению здания. |  |
| 28.09.21 | Знакомство с решениями по вентиляции здания магазина. |  |
| 01.10.21 | Технологическая карта на устройство свайного поля. |  |
| 02.10.21 | Производство земляных механизированных и ручных работ. |  |
| 03.10.21 | Документы для технико-экономической оценки здания. |  |
| 04.10.21 | Изучение базы укрупненных сметных нормативов. |  |
| 05.10.21 | Сметное нормирование и основы ценообразования проекта. |  |
| 08.10.21 | Вопросы техники безопасности и охраны труда. |  |
| 09.10.21 | Экологические аспекты строительства здания магазина. |  |
| 10.10.21 | Систематизация собранного материала и составление отчета |  |
| 11.10.21 | Систематизация собранного материала и составление отчета |  |
| 12.10.21 | Систематизация собранного материала и составление отчета |  |

3.Технический отчет

Предприятие прохождения практики – ООО «СЕМИРЕЧЬЕ-СТРОЙ»

Московская область, г. Одинцово.

Объект –  двухэтажный магазин непродовольственных товаров.

1.Характеристика объекта практики.

2.Технологический процесс на устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен

3.Составление технологической карты на устройство железобетонного  каркаса здания с заполнением наружных и внутренних стен

4. Актирование скрытых работ. Акты приемки выполненных работ.

  - Характеристика объекта практики

Организация зарегистрирована в 2010 году в Московской области Одинцовского района.   Заместитель директора, главный инженер компании - Аваков Владимир Александрович. Компания имеет уже сложившийся опыт в строительстве зданий и сооружений, монтаже инженерного оборудования, производстве отделочных и фасадных работ. Стратегия развития компании предусматривает осуществление инвестиционных программ и проектов, путем развития и стабильного функционирования строительного комплекса на основе рационального использования инвестиционных ресурсов, направленных в программы и проекты с высокой экономической и социальной результативностью, высокой эксплуатационной рентабельностью возведенных объектов в условиях жесткой конкурентной среды.

Опыт работы на крупных объектах, высокая профессиональная подготовка ИТР и рабочих обеспечивают решение задач организации производства и строительства с минимальными затратами и экономии. За весь период деятельности компанией было реализовано большое количество инвестиционных проектов, находящихся в пределах Московской области и Российской Федерации.

Виды деятельности предприятия.

Основным видом деятельности является:

- «подготовка строительного участка».

Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям:

- «монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений»;

- «строительство зданий и сооружений»;

- «производство отделочных работ»;

- «аренда строительных машин и оборудования с оператором»;

- «деятельность прочего сухопутного транспорта»;

- «организация перевозок грузов»;

- «подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества»;

- «сдача внаем собственного недвижимого имущества»;

- «предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом»;

- «аренда легковых автомобилей»;

- «аренда прочих машин и оборудования»;

-«деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки».

График работы:

Понедельник-суббота с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.

Штатный состав:

Организация имеет линейную структуру управления (см. Приложение 1).

Описание строительного объекта производственной практики

Производственную практику я проходил в качестве помощника прораба на строительной площадке по возведению 2-ух этажного магазина непродовольственных товаров в Московской области.

Проектируемое здание  отдельностоящее, прямоугольное  плане, двухэтажное,  подвалом, с  кровлей. Схема  зда݅ния на участке (Рисунок 1)

Объект   в себя:

-магазин непродовольственных  торговой площадью 247,7 м²  этаж);

-выставочный павильон площадью 263,1 м²  этаж).

Проектируемое  магазина двухэтажное  подвалом,   формы с  в плане  х 18,93  За отметку  принят  чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 147.40 на генплане. Фасад здания магазина (Рисунок 2). План здания магазина (Рисунок 3).  запроектированы ленточные сборные и монолитные столбчатые фундаменты, бетон  В20. Кладка наружных стен толщиной  300 мм из ячеистобетонных блоков марки  D500, F35, B2 ГОСТ 215݅20-݅89 на клею с утеплением плитами минераловатными толщиной 70 мм. Кладка внутренних стен толщиной 380 мм, 250 мм из силикатного кирпича СУРПу- М150/F35/1,4, на растворе М 25 по ГОСТ 379݅-20݅15. Кладка внутренних стен толщиной 200 мм из ячеистобетонных блоков марки D500, F35, B2 ГОС݅Т 379-2015 на клей. Кладка перегородок толщиной 120 мм из кирпича СУРПу- М150/F35/1,4 на растворе М 25, по ГОС݅Т 379-2015.   же предусматривается у армированных монолитных  МП-1... МП-3  бетона В ГОСТ 26633-2012. Перемычки над оконными и дверными проемами выполняются по серии 1.038.1-1. Монтаж каркаса здания выполняется из железобетонных монолитных

, что также надо учитывать,

колонн  К-1  и железобетонных монолитных ригелей Р-1, Р-2. Сбо݅рно݅е железобетонное перекрытие запроектировано из плит пустотного настила тип݅а ПТМ по серии Б1.041.1-4.08, и плит индивидуального заказа. Прооектоом предусматривается устройство плоской рулонной кровли с покрытием из гидроизоляционных материалов по ГОСТ 30547-97 с уте݅пле݅ние݅м плитами ROCKWOOL.

Рисунок 1 - Схема  зда݅ния на участке.

Рисунок 2- Фасады здания магазина

Рисунок 3 - Планы здания магазина

  - Технологические процессы на  строительной площадке

При прохождении производственной практики в качестве помощника прораба на объекте строительства я овладел приемами, операциями и методами выполнения следующих строительных процессов: - устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен, а именно – устройство опалубки колонн, вязка арматурных каркасов, устройство монолитных ж/б колонн, устройство опалубки ригеля, устройство ж/б ригеля. Так же я научился определять потребность в строительных машинах и оборудовании, пользоваться и составлять технологическую карту для определенного вида работ, а именно при производстве вышеуказанных работ. Полученные знания и навыки при выполнении вышеуказанных строительных процессов я описываю ниже.

2.1 Технологический процесс на устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен

До начала монтажа щитовой опалубки колонн должны быть выполнены следующие работы:

- разбивка осей здания;

- нивелировка поверхности перекрытий;

- произведена разметка положения колонн в соответствии с проектом;

- на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее положение опалубки;

- подготовлена монтажная оснастка и инструмент;

- основание очищено от грязи и мусора.

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному (СНиП III-15-76), рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1- 1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики. Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи монтажного крана.

Щитовая опалубка состоит из щитов, элементов соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, регулировочными и установочными домкратами.

До монтажа арматуры необходимо:

- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и качество ее выполнения;

- составить акт приемки опалубки;

- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и электросварочную аппаратуру;

- очистить арматуру от ржавчины;

- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить временное ограждение.

На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке используются струбцины. Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней осуществляются струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни. Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой устанавливают фиксаторы с шагом для перекрытий - 0,8 - 1,0 м. Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов по горизонтали предусматривается сваркой.

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:

- проверена правильность установки арматуры и опалубки;

- устранены все дефекты опалубки;

- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;

- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен;

- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура;

- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснастки и инструментов.

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями СБ-92В-2 или СБ-159Б-2.

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена в двух вариантах:

1) монтажным краном в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3 смеси конструкции АОЗТ ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным затвором;

2) при помощи автобетононасоса СБ-170-1 (СБ-170-1А) с дальностью подачи бетонной смеси по горизонтали 19 м, по вертикали 22 м.

В состав работ по бетонированию входят:

- прием и подача бетонной смеси;

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании колонн;

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании ригелей;

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании монолитных поясов по наружным стенам здания;

- уход за бетоном.

Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, что способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без расслоения и образования пробок. Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. Бетонная смесь в ригеле и колоннах уплотняется глубинными и поверхностными вибраторами. При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять его от механических повреждений. Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет прочность не менее 15 кгс/см2.  Ригель: размером 440(h)х565 мм, ширина полок 130 мм, монолитный железобетонный, т-образный, бетон класса В25.

Рисунок 4 - Узел сопряжения монолитного ригеля с плитой перекрытия

Производится опалубка ригеля, согласно проектного положения, затем армирование.  Бетонирование производится в два этапа (Рисунок 4):

1-ый этап – на высоту 230 мм, бетонируется совместно с колоннами;

2-ой этап – на высоту 220 мм, бетонируется после монтажа плит перекрытия.

Разборка опалубки монолитного ригеля с пролетом более 6 м производится после достижения бетоном 80% прочности от , при этом оставляются стойки безопасности.

Стойки безопасности убирают:

- при достижении бетоном перекрытия 100% прочности;

- при достижении бетоном вышележащего перекрытия прочности распалубливания.

В моем случае класс бетона B25, значит  = 25 МПа. Распалубливание провожу, когда бетон перекрытия наберет прочность в 20 МПа, для этого нужно 15 дней твердения в нормальных условиях     ( = 20,3 МПа).

Перекрытие – сборное, из многопустотных плит серии Б1.041.1-4.08. На устройство перекрытия 1-го и 2-го этажей разработана технологическая карта в данной работе п.2.2.

В ходе прохождения производственной практики я определил потребность в строительных машинах и оборудовании при производстве такого технологического процесса, как устройство железобетонного каркаса здания. См. Приложение 2.

До начала работ по каменной кладке надземной части должны быть:

- закончены работы нулевого цикла;

- выполнены внутрипостроечные работы в соответствии со стройгенпланом надземной части;

- подготовлены необходимые механизмы, оборудование и инвентарь, указанные в карте;

- завезены материалы, необходимые для возведения одного этажа.

Каменную кладку выполняют с соблюдением следующих требований:

1. Обеспечение сцепления кирпича с раствором путем тщательного смачивания водой верхнего ряда после перерыва в работе и в сухую погоду при температуре +25 0С поливка и очистка от пыли и грязи;

2. Применение в кладочных растворах кирпичной кладки в качестве вяжущего - портландцемента;

3. Применение клеевых составов и газосиликатных блоков, соответствующих нормативным требованиям выполняемых работ;

4. Соответствие подвижности раствора осадке стандартного конуса 120-140 мм для кирпичной кладки;

5. Кладку выполняют на всю толщину стен в каждом ряду;

6. Все швы кладки заполняют раствором либо клеевым составом полностью;

7. Кладку стен в местах их взаимного пересечения армируют сетками и выполняют одновременно;

8. Тычковые ряды укладываются только из целого кирпича;

9. Разрывы кладки при её возведении должны оканчиваться только наклонной штрабой и располагают их вне мест конструктивного армирования.

В ходе прохождения производственной практики я определил потребность в строительных машинах и оборудовании при производстве такого технологического процесса, заполнение наружных и внутренних стен. См. Приложение 3.

2.2 Составление технологической карты на устройство железобетонного каркаса здания с заполнением наружных и внутренних стен

В ходе прохождения производственной практики на объекте строительства я научился составлять и пользоваться технологическими картами для определенного вида работ.

Рисунок 5 - Схема производства каменных работ.

Рисунок 6- Технологическая карта на возведение конструкций 1-го этажа

Рисунок 7-Технологическая карта на возведение конструкций 2-го этажа

Рисунок 8- Схема производства работ

  - Актирование скрытых работ. Акты приемки выполненных работ.

В процессе прохождения производственной практики мне удалось изучить, как происходит актирование скрытых работ, что входит в скрытые работы, что из себя представляют акты приемки выполненных работ.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Примерный перечень скрытых работ, подлежащих актированию после их завершения:

Земляные работы:

- устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;

- выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам осмотра вскрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке основания (цементация и т. п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.);

- конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками;

- элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры;

- обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями;

- насыпные основания под полы;

- обратные засыпки на просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте);

- мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ более месяца, при консервации и расконсервации работ.

Устройство оснований и фундаментов:

- устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай и т. д.),

- погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;

- работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек и стыков между сборными железобетонными элементами,

- бурение всех видов скважин;

- втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия);

- заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай; устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес.

Бетонные работы:

- армирование железобетонных конструкций;

- установка закладных частей;

- антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок);

- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания).

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

- опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются последующими работами;

- сварка выпусков арматуры, закладных частей;

- заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов;

- натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже;

- устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции;

- заделка лестничных маршей и площадок, балконов и эркеров, козырьков, карнизных плит и т. п.;

- поэтажная геодезическая съёмка с определением отметок при монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий.

Монтаж стальных конструкций:

- предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды;

- установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих работ;

- опирание и анкеровка несущих металлических конструкций (ферм, балок и т. п.);

- защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии;

установка анкерных болтов;

- монтаж сопряжений на высокопрочных болтах.

Монтаж деревянных конструкций:

- антисептирование;

- огнезащитная обработка древесины;

- установка оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, защитная отработка);

- опирание и анкеровка несущих деревянных конструкций (ферм, балок и т. п.).

Монтаж легких ограждающих конструкций:

- крепление панелей, плит, листов, а также каркасов;

- изоляция стыков между панелями.

Возведение каменных конструкций:

- армирование кладки;

- установка закладных и их антикоррозионная защита;

- устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов;

- подготовка мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий, перемычек на стены, столбы, пилястры и заделка их в кладке;

- закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций;

- устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд.

Изоляционные работы:

- подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;

- устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;

- выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями

- устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;

- выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и железобетонных тюбингов;

- устройство оснований под изоляционный слой;

- устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего;

- устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или её участка) до закрытия её грунтом или защитными ограждениями.

Устройство полов:

- устройство оснований под полы {в том числе грунтового основания);

- подстилающего слоя;

- гидроизоляции;

- стяжки;

- вентиляции подполья.

Акт приемки выполненных работ.

Правила составления документа

Подобные акты составляются и при сдачи-приемки скрытых работ. Такие работы исполняются в рамках различных договоров, например договора подряда на выполнение строительных работ.

Такой документ составляется в простой письменной форме в неограниченном количестве экземпляров (достаточным для сторон).

Если это предусмотрено договором, такие документы могут иметь утвержденную форму, в частности форму КС 2. Однако, могут применяться и различные другие варианты акта приемки работ.

Акт должен содержать следующую информацию

Календарную дату и место составления документа.

Ссылка на договор, во исполнение которого он составляется.

Уставные данные организаций, участвующих в рамках договора и их полномочные представители.

Перечень (объем) принимаемых работ, их детальная характеристика, наличие или отсутствие недостатков и особенностей, их соответствие исполнительной документации.

Сроки и порядок устранения выявленных недостатков (при их наличии).

Стоимость принимаемых работ, порядок ее оплаты, особенности налогообложение данной суммы.

Иная необходимая информация.

Акт приемки подписывается представителями сторон. При необходимости, к нему могут быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителей.

Такими документами могут выступать: доверенности, уставные документы, договора и т.д. Полномочия на подписание могут быть доверены иным лицам. Обычно это оформляется доверенностью, выдаваемой и оформляемой в установленной форме.

Необходимо помнить, что любая доверенность может быть отозвана. Если документ будет подписан в рамках отозванной доверенности, то он может быть признан недействительным. На рассматриваемый документ может быть поставлен оттиск печатей организаций, выполнившей и принявшей описанные в нем работы.

Формы оформления акта

Акт выполненных работ может оформляться и в присутствии свидетелей, которыми могут являться физические лица, в том числе представители сторонних организаций.

Такими независимыми свидетелями могут выступать субподрядчики, а также иные сторонние организации.

В случае выполнения работ, которые подлежат последующей приемки заказчиком, в том числе государственными заказчиками, в приемке работ могут участвовать их представители. Приемщиком работ может также выступать наделенная соответствующими полномочиями специализированная организация.

Подписание акта принятия работ, в том числе в окончательном виде, порождает возникновение у сторон определенных правовых последствий, в том числе начало течения гарантийных сроков на произведенные и сданные в установленном порядке объемы работ.

Пример акта выполненных работ я представлю ниже.

Акт выполнения работ

по договору № ______ от «___» __________ 201_ года

г. Москва                                                                          «___» ________ 201_ года.

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам ______________________, действующего на основании Доверенности № ____ от «___» ________ 201_ года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_________________________________» (сокращенное наименование - ОАО «________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

- «___» ________ 201_ года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор подряда № ______ от «___» ________ 201_ года (далее – Договор).

- В установленные Договором сроки, Подрядчик провел работы по ____________________________________________________________________.

- На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму __________ (_________________________ тысяч) рублей, включая НДС 18%  – __________ (___________________________ тысяч) рублей __ копеек, выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.

- Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора __________ (_______________________ тысяч) рублей, включая НДС 18%  – __________ (_________________________ тысяч) рублей __ копеек.

- Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                             Подрядчик:

ООО «___________________»                           ОАО «________________»

______________ /____________/                       _______________ / ____________/

Заключение

По итогам прохождения производственной практики в ООО «Семиречье-строй» Московская область, можно сделать следующие выводы:

- я применил на практике полученные знания и навыки при освоении учебных дисциплин;

- изучил учредительные документы и структуру организации в целом, функции отделов, служб, подразделений;

- овладел приемами, операциями и методами выполнения такого строительного процесса, как устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен, а именно – устройство опалубки колонн, вязка арматурных каркасов, устройство монолитных ж/б колонн, устройство опалубки ригеля, устройство ж/б ригеля;

- научился определять потребность в строительных машинах и оборудовании при производстве определенного вида работ на строительной площадке, а именно – при устройстве железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен;

- научился составлять и пользоваться технологической картой для определенного вида работ, а именно при производстве такого строительного процесса, как устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен;

- выполнил индивидуальное задание на тему «Актирование скрытых работ. Акты приемки выполненных работ».

В процессе прохождения практики я закрепил теоретические знания, полученные в рамках изучения таких специальных дисциплин как «Архитектура гражданских и промышленных зданий», «Строительные материалы», «Основания и фундаменты», «Технология возведения зданий» и подкрепил их некоторыми практическими навыками.

# Приложение 1

Организационная структура компании «ООО Семиречье-строй»

Генеральный директор

Заместитель

директора

Главный

инженер

Главный

бухгалтер

Отдел

кадров

Инженер по сметной документации

Прораб

Инженер по охране труда

Рабочий участок

(бригады рабочих)

Бухгалтерия

# Приложение 2

Перечень машин и оборудования для возведения железобетонного каркаса здания

| № п/ п | Наименование машин, механизмов, и оборудования | Тип, марка | Техническая характеристика | Назначение | Количество на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобетоно- насос | СБ-170-1 (СБ-170-1А) | Дальность подачи распределительной стрелы-19 м. Производительность до 6,5 м3/ч | Подача бетонной смеси | 1 |
| 2 | Автобетоно- смеситель | СБ-92В-2 | Геометрический объем барабана - 6,1 м3. Выход готовой смеси не менее 4,5 м3 | Транспорти-рование бетонной смеси | 1 |
| 3 | Трансформатор сварочный | ТД-500 4- V-2 | Напряжение питающей сети 220/380 В | Сварочные работы | 1 |
| 4 | Компрессор | СО-45 Б | Номинальная мощность 32 кВт. Масса - 210 кг | Подача сжатого воздуха | 1 |

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

| № п/п | Наименование оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений | Марка, ГОСТ, ТУ или организация-разработчик, № рабочего чертежа | Техническая характеристика | Назначение | Количество на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бак красконагнетательный | СО-12А | Емкость - 20 л. Масса - 20 кг | Смазка щитов опалубки | 1 |
| 2 | Краскораспылитель ручной пневматический | СО-71 | Масса 0,66 кг | Смазка щитов опалубки | 1 |
| 3 | Устройство для вязки арматурных стержней | Оргтехстрой |  | Сборка укрупнительных каркасов | 1 |
| 4 | Фиксатор для временного крепления арматурных сеток | АОЗТ ЦНИИОМТП |  | Арматурные работы | 1 |
| 5 | Фиксатор для временного крепления арматурных каркасов | Мосгорпром-строй |  | Арматурные работы | 1 |
| 6 | Кондуктор для сборки арматурных каркасов | Гипрооргсельстрой |  | Арматурные работы | 1 |
| 7 | Закрутчик | ТУ 67-399-82 |  | Арматурные работы | 1 |
| 8 | Дрель универсальная | ИЭ-1039Э | Диаметр сверла до 13 мм. Масса 2 кг | Сверление отверстий | 1 |
| 9 | Электрододержатель | ГОСТ 14651-78* |  | Сварочные работы | 1 |
| 10 | Вибратор глубинный | ИВ-102А | Длина вибронаконечника440 мм, масса 15 кг | Уплотнение бетонной смеси | 2 |
| 11 | Строп четырехветвевой универсальный | АОЗТ ЦНИИОМТП Р.Ч. 907-3.00.000 |  | Строповка конструкций | 1 |
| 12 | Лом монтажный | ЛМ-24 ГОСТ 1405-83 | Масса 4,4 кг | Рихтовка элементов | 1 |
| 13 | Зубило слесарное | ГОСТ 1211-86*Е | Масса 0,2 кг | Очистка мест сварки | 1 |
| 14 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77*Е | Масса 0,8 кг | Очистка мест сварки | 1 |
| 15 | Молоток стальной строительный | МКУ-2 | Масса 2,2 кг | Простуки-вание бетона | 1 |
| 16 | Кельма | КБ ГОСТ 9533-81 | Масса 0,34 кг | Разравнивание раствора | 1 |
| 17 | Кувалда кузнечная тупоносая | ГОСТ 11406-90 | Масса 4,5 кг | Подгибание арматурных стержней | 1 |
| 18 | Лопатка растворная | ЛР ГОСТ 19596-87 | Масса 2,04 кг | Подача раствора | 2 |
| 19 | Щетка металлическая | ТУ 494-01-04-76 | Масса 0,26 кг | Очистка арматуры от ржавчины | 2 |
| 20 | Скребок металлический |  | Масса 21 кг | Очистка опалубки от бетона | 2 |
| 21 | Ключи гаечные | ГОСТ 2838-80Е |  | Опалубочные работы | комплект |
| 22 | Ножницы для резки арматуры | ГОСТ 7210-75Е | Масса 2,95 кг | Арматурные работы | 1 |
| 23 | Плоскогубцы комбинированные | Р-200 ГОСТ 5547-93 | Масса 0,2 кг | Арматурные работы | 1 |
| 24 | Кусачки торцовые | ГОСТ 28037-89Е | Масса 0,22 кг | Арматурные работы | 1 |
| 25 | Напильник | А-400 ГОСТ 1465-80 | Масса 1,33 кг | Арматурные работы | 1 |
| 26 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-89* |  | Контрольно-измерительные работы | 1 |
| 27 | Отвес стальной строительный | О-400 ГОСТ 7948-80 | Масса 0,425 кг | Контрольно-измерительные работы | 1 |
| 28 | Уровень строительный | УС1-300 ГОСТ 941 6-83 | Масса 0,4 кг | Контрольно-измерительные работы | 1 |
| 29 | Очки защитные | ЗП2-84 ГОСТ 12.4.01 3-85Е | Масса 0,07 кг | Техника безопасности | 2 |
| 30 | Щиток защитный для электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78 | Масса 0,48 кг | Техника безопасности | 1 |
| 31 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Техника безопасности | на все звено |
| 32 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089-80 |  | Техника безопасности | на все звено |
| 33 | Перчатки резиновые | ГОСТ 20010-93 |  | Бетонные работы | 2 |
| 34 | Сапоги резиновые | ГОСТ 5375-79* |  | Бетонные работы | 2 |

Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления

| № | Наименование | Тип | Марка | Един. изм. | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кран | гусеничный |  | шт. | 1 | груз. 25 т |
| 2. | Ящик для раствора | металлич. |  | шт. | 8 | емк. 275 л |
| 3. | Осветительные установки | металлич. |  | шт. | 9 | 36 вольт |
| 4. | Трансформаторы понижающие | ОСВУ-0,25 |  | шт. | 4 | 36 вольт |
| 5. | Светильники фарфоровые | герметич. | ФМ | шт. | 18 | до 60 вольт |
| 6. | Подмости | металлич. | Гипрострой | кг | 1100 |  |
| 7. | Щиты настила | деревян. |  | м2 | 285 |  |
| 8. | Контейнер для подачи кирпича и блоков | металлич. |  | шт. | 5 | груз. до 2,5тн. |
| 9. | 4-ветвевые стропы |  | НИИОМТП | шт. | 2 | груз. 5тн. |
| 10. | Бадья для подачи раствора | металлич. |  | шт. | 4 | емк. 0,3 м3 |
| 11. | Ведро для известкового теста | РТУ |  | шт. | 6 | емк. 10 л |
| 12. | Кельма для каменных работ | КБ | 9333-66 | шт. | 14 |  |
| 13. | Молоток-кулачок | МКЧ | 11042-64 | шт. | 10 |  |
| 14. | Лопата для раствора | ЛР | 3620-63 | шт. | 8 |  |
| 15. | Кувалда остроносая |  |  | шт. | 3 | вес 3кг |
| 16. | Отвес |  |  | шт. | 5 |  |
| 17. | Правило деревянное |  |  | шт. | 5 | L=150см |
| 18. | Топор для кладки |  |  | шт. | 5 |  |
| 19. | Угольник для каменных работ |  |  | шт. | 5 |  |
| 20. | Уровень строительный | УС2-700 | 9476-67 | шт. | 5 |  |
| 21. | Уровень гибкий | МИИСП |  | шт. | 5 |  |
| 22. | Рулетка металлическая | РС-20 | 7502-61 | шт. | 5 |  |
| 23. | Метр складной |  | 7253-54 | шт. | 2 |  |
| 24. | Скарпель для каменных и бетонных работ |  |  | шт. | 4 |  |
| 25. | Причалка |  |  | шт. | 6 |  |
| 26. | Шаблон из листовой стали |  |  | шт. | 2 |  |
| 27. | Конус для определения консистенции раствора |  | СтройЦНИЛ | шт. | 1 |  |

« ХХ »  ХХХ  202Х г.

| Обучающийся | СКАН ПОДПИСИ |  | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | И.О. Фамилия |

4. Заключение руководителя от организации

Обучающийся, Иванов Иван Иванович, проходил практику в ООО «Семиречье-строй» Московской области в должности помощника прораба в период с 30.06.2020 г. по 10.08.2020 г. В ходе практики обучающимся проведено ознакомление с производственной деятельностью организации, получены первичные профессиональные навыки и умения в должности помощника прораба. Иванов Иван Иванович изучил и ознакомился:

-	с учредительными документами и структурой организации в целом, с функциями ее отделов, служб, подразделений;

-	с технологическими операциями и методами выполнения такого строительного процесса, как устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен, а именно: устройство опалубки колонн, вязка арматурных каркасов, устройство монолитных ж/б колонн, устройство опалубки ригеля, устройство ж/б ригеля;

-	с определением потребности в строительных машинах и оборудовании при производстве определенного вида работ на строительной площадке, а именно - при устройстве железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен;

-	с составлением технологической карты для определенного вида работ, а именно - при производстве такого строительного процесса, как устройство железобетонного каркаса с заполнением наружных и внутренних стен;

-	выполнил задание на тему «Актирование скрытых работ. Акты приемки выполненных работ».

Обучающийся приобрел:

-	первичные навыки в работе на средствах автоматизации рабочего места.

Иванов Иван Иванович показал хороший уровень теоретической и практической подготовки при выполнении обязанностей на практикуемой должности, проявил инициативу и творчество, не допускал нарушений, трудовой дисциплины.

Вывод: программа практики выполнена в полном объеме.

Обучающийся по итогам производственной (технологической) практики заслуживает оценку «Хорошо».

| Дата: « 10 » августа 2020 г. | Петров П.П, подпись И.О. Фамилия руководителя практики от организации МП |
| --- | --- |

5. Основные результаты выполнения задания на практику

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на практику.

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

| № п/п | Результаты выполнения задания по практике |
| --- | --- |
| 1 | - Составлено общее описание предприятия прохождения технологической практики – ООО «Семиречье-строй». - Изучены направления деятельности предприятия ООО «Семиречье-строй», структурная схема функционирования подразделений, служб и отделов, управления ими. - Сформулирован круг задач в рамках целей технологической практики и определены способы их решения; - Пройден инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Семиречье-строй». |
| 2 | - Изучены основные параметры технических и технологических решений в рамках прохождения технологической практики - Изучены нормативно-правовые и нормативно-технические документы в рамках прохождения технологической практики. - Изучены методы оценки технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам в рамках прохождения технологической практики. - Изучены способы оценки технического состояния здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. |
| 3 | - Изучены правила и рекомендации по выбору и систематизации информации о здании магазина непродовольственных товаров при проведении предварительных исследований в рамках прохождения технологической практики. - Изучены методы, приемы, средства и порядок выполнения натурных обследований, испытаний строительных конструкций для реконструкции зданий. - Изучены способы обработки и формализацию результатов исследований, обследований и испытаний при реконструкции зданий и сооружений в рамках прохождения технологической практики. - Изучены требования к составлению проектов отчетов по результатам обследования (испытания) в рамках прохождения технологической практики. |
| 4 | - Изучены комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для организации работ по возведению здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. - Изучены организационные и технологические схемы возведения здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. - Изучены правила проведения и составления схем контроля качества строительно-монтажных работ в рамках прохождения технологической практики. - Изучены принципы разработки технологических карт на производство строительно-монтажных работ и методы составления исполнительной документации в рамках прохождения технологической практики. |
| 5 | - Изучены методы производства строительно-монтажных работ в рамках прохождения технологической практики. - Изучены структуру оперативного плана строительно-монтажных работ по возведению здания магазина непродовольственных товаров. - Изучены правила составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ по возведению здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. - Изучены этапы реализации строительного генерального плана строительства здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. - Изучены этапы реализации календарного плана строительства здания магазина непродовольственных товаров в рамках прохождения технологической практики. |

6. Заключение руководителя от Института

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий.

| № п/п | Критерии | Балл (0…20) | Комментарии (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понимание цели и задач задания на практику. |  |  |
| 2 | Полнота и качество индивидуального плана и отчетных материалов. |  |  |
| 3 | Владение профессиональной терминологией при составлении отчета. |  |  |
| 4 | Соответствие требованиям оформления отчетных документов. |  |  |
| 5 | Использование источников информации, документов, библиотечного фонда. |  |  |
|  | Итоговый балл: |  |  |

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости):

Обучающийся по итогам производственной (технологической) практики   заслуживает оценку «____________________________».

« ___ »  _____________  202__ г.

Руководитель от Института

| (подпись) |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

Договор № _________

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Москва		 «____» _______ 202   г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора Нестеровой Ангелины Всеволодовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  "____________" именуемая в дальнейшем «Профильная организация», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее - Практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется Практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации Практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

## 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:

2.1.1 не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала Практической подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством Практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по Практической подготовке от Организации, который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме Практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по Практической подготовке в 10-тидневный срок сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме Практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки;

2.2. Профильная организация обязана:

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-тидневный срок сообщить об этом Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации, правилами по охране труда и технике безопасности;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по Практической подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации;

2.2.10 обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

2.3. Организация имеет право:

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки требованиям настоящего Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации Практической подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации Практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме Практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;

## 3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики.

3.3.   Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств сторон.

## 4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

## 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Профильная организация: |  | Организация: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех») |
| (полное наименование) |  | (полное наименование) |
| Адрес: |  | Адрес: 105318, г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2. |
| Директор |  | Исполнительный директор Нестерова А.В. |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. |

Приложение №1

к Договору о практической подготовке обучающихся

№ ____ от «___» ___________  202   г.

.

Для организации практической подготовки Организация направляет в Профильную организацию обучающихся по следующим основным образовательным программам:

| № п/п |  |  | Образовательная программа | Количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы | Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практическая подготовка |  |  | Сроки организации практической подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 08.03.01 Строительство |  | Производственная практика (Технологическая практика) |  |  | В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса |
|  |  |  | 08.03.01 Строительство |  | Производственная практика (Проектная практика) |  |  | В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса |
|  |  |  | 08.03.01 Строительство |  | Производственная практика (Преддипломная практика) |  |  | В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Профильная организация: |  |  |  |  | Организация: |  |  |
|  |  |  |  |  | Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех») |  |  |
| (полное наименование) |  |  |  |  | (полное наименование) |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  | Адрес: 105318, г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2. |  |  |
| Директор . |  |  |  |  | Исполнительный директор Нестерова А.В. |  |  |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |  |  | (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  | М.П. |  |  |

Приложение №2  
к Договору о практической подготовке обучающихся

№  ____ от «___»  ___________  202   г.

Перечень помещений Профильной организации, в которых осуществляется реализация компонентов образовательной программы:

| Наименование структурного подразделения Профильной организации, организующего Практическую подготовку обучающихся | Наименование помещения Профильной организации |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |

| Профильная организация: |  | Организация: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех») |
| (полное наименование) |  | (полное наименование) |
| Адрес: |  | Адрес: 105318, г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2. |
| Директор |  | Исполнительный директор Нестерова А.В. |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. |